BANCO DE 10 CASOS INTEGRADORES

de alto nivel para proyecto transversal

DESARROLLO WEB INTEGRADO (100000ST61)

Modalidad presencial · 3 horas semanales · Equipos de 5 estudiantes

|  | PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Asignar proyectos sólidos que acompañen todo el curso y obliguen a conectar problema, matriz de consistencia, variables, indicadores, arquitectura, API REST, persistencia, seguridad, front-end, integración y despliegue. |
| --- | --- |

Spring Boot · API REST · TDD · JPA/Hibernate · Spring Security/JWT · Angular/SASS · Integración · Despliegue

2026 - Ciclo 2 Agosto

| 01 | VALIDACIÓN INSTITUCIONAL Y ALCANCE Base oficial para todos los casos del documento |
| --- | --- |

Curso validado: DESARROLLO WEB INTEGRADO (100000ST61). Modalidad: Presencial. Horas semanales: 3.

## Logro general de aprendizaje

“Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla soluciones web integrales mediante frameworks de front-end y back-end, siguiendo el diseño orientado a objetos y tecnologías web para resolver problemas empresariales.”

## Unidades, semanas y logros que gobiernan el proyecto

| Unidad oficial | Semanas | Logro específico de aprendizaje |
| --- | --- | --- |
| Unidad 1 · API REST | Semanas 1-5 | Al finalizar la unidad, el estudiante implementa una API RESTful de back-end mediante el framework Spring Boot considerando el desarrollo guiado por pruebas. |
| Unidad 2 · Back-end con bases de datos | Semanas 6-10 | Al finalizar la unidad, el estudiante construye aplicaciones RESTful con conexión a bases de datos relacionales mediante el framework Spring Boot considerando políticas de seguridad. |
| Unidad 3 · Integración de proyectos webs (back-end y front-end) | Semanas 11-18 | Al finalizar la unidad, el estudiante integra proyectos de Back-end con proyectos de Front-end mediante métodos REST en un proyecto integrador. |

## Evaluaciones del proyecto

| Código | Evaluación | Semana | Peso | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APF1 | AVANCE DE PROYECTO FINAL 1 | Semana 5 | 20% | Grupal |
| APF2 | AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 | Semana 10 | 20% | Grupal |
| APF3 | AVANCE DE PROYECTO FINAL 3 | Semana 15 | 20% | Grupal |
| PROY | PROYECTO FINAL | Semana 18 | 40% | Grupal |

|  | NOTA METODOLÓGICA DEL DOCENTE La matriz de consistencia, la identificación de variables y la matriz de operacionalización se incorporan en este documento como requerimiento metodológico complementario para elevar el nivel del proyecto. No sustituyen los contenidos del sílabo: sirven para convertir el problema del caso en indicadores verificables y luego en requisitos, datos, endpoints, pruebas y evidencias. |
| --- | --- |

## Tecnologías y capacidades que todos los casos deben evidenciar

Spring Boot + API REST: arquitectura, endpoints/controladores, dependency injection, métodos HTTP y pruebas.

TDD aplicado a reglas críticas del dominio y a contratos de la API.

JPA - Hibernate: CRUD, consultas JPQL y transacciones para proteger consistencia.

Spring Security: roles/permisos y autenticación con JWT.

Angular + SASS: rutas, componentes, formularios, validación, manejo de errores y consumo REST.

Integración front-end/back-end, resolución de incidencias y despliegue en servidor/servicio en la nube.

| 02 | CÓMO CONVERTIR UN CASO EN UN PROYECTO MEDIBLE Guía para matriz de consistencia, variables, operacionalización e indicadores |
| --- | --- |

## 2.1 ¿Qué es una matriz de consistencia?

Es una herramienta de trazabilidad lógica que permite comprobar que el problema, los objetivos, las variables y los indicadores apuntan al mismo fenómeno. En este curso se utilizará para evitar proyectos que empiecen “programando pantallas” sin haber definido qué problema resuelven ni cómo demostrarán una mejora.

|  | IDEA CLAVE Una matriz de consistencia no es un trámite de formato. Debe permitir responder, en una sola vista: ¿qué problema investigamos?, ¿qué queremos mejorar?, ¿qué intervención desarrollaremos?, ¿qué resultado esperamos observar? y ¿con qué indicadores lo comprobaremos? |
| --- | --- |

## 2.2 ¿Qué es una variable independiente?

La variable independiente (VI) representa el factor, intervención o condición que se introduce, diseña o compara para analizar su relación con un resultado. En un proyecto de desarrollo web, una formulación frecuente es el nivel de implementación o uso de una solución web integrada, pero debe operacionalizarse: funcionalidades, seguridad, integración, calidad de la API, cobertura de pruebas u otras dimensiones pertinentes.

## 2.3 ¿Qué es una variable dependiente?

La variable dependiente (VD) es el resultado que se espera observar, explicar o mejorar. En proyectos de sistemas suele corresponder al desempeño del proceso intervenido: tiempo de atención, exactitud, trazabilidad, cumplimiento de SLA, reducción de reprocesos, disponibilidad de información o calidad del seguimiento.

## 2.4 Dimensiones e indicadores

Dimensión: componente o aspecto de una variable que ayuda a descomponerla de manera medible.

Indicador: dato concreto que permite observar una dimensión. Debe tener nombre, fórmula o criterio de cálculo, unidad, fuente de datos y momento de medición.

Un buen indicador puede ser calculado con los datos que el propio sistema registra. Si no existe un campo, evento o estado que alimente el indicador, el diseño del sistema todavía no está alineado con la matriz.

Evitar indicadores vagos como “mejor experiencia” o “sistema eficiente” sin fórmula, escala o evidencia.

## 2.5 ¿Qué es una matriz de operacionalización?

Es la tabla que transforma una variable abstracta en elementos observables. Vincula la variable con su definición operacional, dimensiones, indicadores, forma de cálculo, fuente de datos y escala. Para este curso, además, cada indicador debe vincularse con al menos un requisito funcional, entidad/campo, endpoint, pantalla o componente y prueba.

| 02B | DISEÑO DE INDICADORES Del concepto abstracto a un cálculo que el sistema pueda demostrar |
| --- | --- |

## 2.6 Fórmulas de indicadores que pueden inspirar a los equipos

| Indicador | Cálculo sugerido | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Tiempo promedio de atención | Σ minutos de atención / número de casos atendidos | minutos |
| Cumplimiento de SLA | casos atendidos dentro del SLA / total de casos cerrados × 100 | % |
| Tasa de reproceso | casos reabiertos / casos cerrados × 100 | % |
| Completitud de trazabilidad | registros con historial completo / total de registros evaluados × 100 | % |
| Tasa de error de datos | registros inválidos o duplicados / total de registros procesados × 100 | % |
| Éxito de operaciones API | respuestas exitosas en pruebas / total de solicitudes de prueba × 100 | % |
| Cobertura de reglas críticas | reglas con pruebas automatizadas / total de reglas críticas definidas × 100 | % |

## Ficha mínima de cada indicador

| Campo | Qué debe definir el equipo |
| --- | --- |
| Nombre | Debe decir exactamente qué se observa. |
| Propósito | Qué decisión o dimensión ayuda a evaluar. |
| Fórmula / criterio | Operación, numerador/denominador o escala. |
| Unidad | %, minutos, cantidad, índice, cumplimiento sí/no, etc. |
| Fuente | Tabla, evento, estado, endpoint o evidencia que alimenta el cálculo. |
| Frecuencia | Cuándo se calcula: por operación, semanal, por sprint o al cierre. |

## Errores que deben evitarse

Indicadores sin fórmula ni unidad.

Indicadores que requieren datos que el sistema nunca registra.

Métricas técnicas sin relación con el problema del caso.

Metas inventadas sin partir de la línea base simulada.

Usar cantidad de pantallas o cantidad de tablas como indicador de impacto.

| 03 | EJEMPLO METODOLÓGICO RESUELTO Ejemplo neutral para aprender el método; no corresponde a ninguno de los 10 casos |
| --- | --- |

## Ejemplo: sistema web de reservas y atención de préstamos de recursos

Escenario simulado: una unidad de préstamo registra solicitudes en hojas de cálculo; existen duplicidades, demoras y poca visibilidad del estado. El equipo propone una aplicación web integrada.

## 3.1 Matriz de consistencia - ejemplo

| Elemento | Formulación del ejemplo |
| --- | --- |
| Problema general | ¿En qué medida la implementación de una solución web integrada se relaciona con la eficiencia del proceso de reservas y atención de préstamos? |
| Objetivo general | Determinar el efecto de la implementación de una solución web integrada sobre la eficiencia del proceso de reservas y atención de préstamos. |
| Hipótesis de trabajo (si el docente la solicita) | La implementación de una solución web integrada mejora la eficiencia del proceso de reservas y atención de préstamos. |
| Variable independiente | Implementación de la solución web integrada. |
| Variable dependiente | Eficiencia del proceso de reservas y atención de préstamos. |

## 3.2 Matriz de operacionalización - ejemplo

| Variable | Dimensión | Indicador | Cálculo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI: Implementación de solución web integrada | Cobertura funcional | % de requisitos críticos implementados | Requisitos implementados / requisitos críticos × 100 | Backlog + pruebas |
| VI: Implementación de solución web integrada | Seguridad | % de endpoints protegidos según rol | Endpoints protegidos / endpoints que requieren protección × 100 | Configuración y pruebas de autorización |
| VI: Implementación de solución web integrada | Integración front/back | % de flujos E2E exitosos | Flujos completos aprobados / flujos críticos × 100 | Pruebas integrales |
| VD: Eficiencia del proceso | Oportunidad | Tiempo promedio de atención | Σ minutos / casos atendidos | Eventos de fecha/hora del sistema |
| VD: Eficiencia del proceso | Exactitud | Tasa de duplicidad | Registros duplicados / registros procesados × 100 | Base de datos |
| VD: Eficiencia del proceso | Trazabilidad | % de operaciones con historial completo | Operaciones con historial / total operaciones × 100 | Bitácora de estados |

| 03B | TRAZABILIDAD INDICADOR → SOFTWARE La conexión que transforma una matriz académica en una arquitectura defendible |
| --- | --- |

## 3.3 La cadena de trazabilidad que hará “fuerte” el proyecto

| Nivel | Ejemplo de trazabilidad |
| --- | --- |
| Indicador | Tiempo promedio de atención |
| Dato necesario | fecha_hora_registro, fecha_hora_cierre |
| Entidad / modelo | Solicitud / Atención |
| Regla | un caso solo puede cerrarse si cumple condiciones de resolución |
| Endpoint | POST /solicitudes, PATCH /solicitudes/{id}/estado, GET /reportes/tiempos |
| Front-end | formulario, tablero de pendientes, detalle, dashboard |
| Prueba | caso válido, transición inválida, cálculo de tiempo, autorización por rol |
| Evidencia final | comparación línea base vs resultado del sistema + captura del indicador |

|  | REGLA DEL PROYECTO Cada indicador seleccionado por el equipo debe dejar una huella técnica: dato registrado → lógica de negocio → endpoint → componente/pantalla → prueba → evidencia. Si la cadena se rompe, el indicador no está realmente operacionalizado. |
| --- | --- |

## Tres anti-ejemplos que deben corregirse

| Formulación débil | Problema | Cómo fortalecerla |
| --- | --- | --- |
| “Mejorar la eficiencia” | No tiene unidad ni evidencia. | Convertirlo en tiempo promedio, SLA, reproceso u otro indicador calculable. |
| “Tener seguridad” | No define qué debe protegerse. | Definir roles, operaciones restringidas y pruebas positivas/negativas. |
| “Hacer un dashboard” | Describe una pantalla, no una mejora. | Definir qué indicador se visualiza, con qué datos y para qué decisión. |

| 04 | PLANTILLAS QUE DEBE COMPLETAR CADA EQUIPO Se entregan vacías para que el caso sea investigado y no solo copiado |
| --- | --- |

## 4.1 Plantilla - Matriz de consistencia

| Elemento | Formulación del equipo |
| --- | --- |
| Problema general |  |
| Problemas específicos (3 a 5) |  |
| Objetivo general |  |
| Objetivos específicos (3 a 5) |  |
| Hipótesis / supuesto de mejora (si aplica) |  |
| Variable independiente |  |
| Variable dependiente |  |

## 4.2 Plantilla - Matriz de operacionalización

| Variable | Definición operacional | Dimensión | Indicador | Fórmula / escala | Fuente de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 4.3 Plantilla - Trazabilidad indicador → software

| Indicador | Entidad/campo | Regla | Endpoint | Pantalla/componente | Prueba | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 04B | CONTROL DE CALIDAD DE LA MATRIZ Revisión antes de iniciar la programación del proyecto |
| --- | --- |

## 4.4 Criterios mínimos para aceptar la matriz

Existe una relación clara entre problema general y objetivo general.

La VI y la VD no son sinónimos; expresan intervención y resultado.

Cada variable tiene dimensiones pertinentes y no una lista arbitraria de funcionalidades.

Cada indicador tiene unidad, fórmula o criterio observable.

Los indicadores pueden obtenerse con datos que el sistema registrará.

Las funcionalidades del proyecto se justifican por una necesidad del caso o por un indicador; no se agregan módulos “decorativos”.

## Checklist previo al APF1

El equipo puede explicar en 60 segundos el problema y la línea base.

La VI y la VD están escritas en términos observables y coherentes.

Existen al menos tres indicadores prioritarios con fórmula o criterio.

Cada indicador tiene una fuente de datos prevista.

Las primeras reglas de negocio están identificadas y pueden escribirse como pruebas.

El alcance de la API REST inicial está conectado con el problema, no con un catálogo genérico.

|  | PUERTA DE CALIDAD Si el equipo no puede mostrar la relación entre indicador y dato, todavía no debería ampliar el número de pantallas o módulos. Primero debe cerrar la trazabilidad del proyecto. |
| --- | --- |

| 05 | RUTA DEL PROYECTO DURANTE TODO EL CURSO Alineada a APF1, APF2, APF3 y Proyecto Final |
| --- | --- |

| Hito oficial | Producto mínimo recomendado | Puerta de calidad |
| --- | --- | --- |
| Semana 1-5 · APF1 (20%) | Problema + matriz de consistencia + operacionalización + indicadores; actores, reglas y alcance; arquitectura inicial; API REST Spring Boot; endpoints base; TDD en reglas críticas; colección de pruebas de API. | Problema trazable a API y pruebas. |
| Semana 6-10 · APF2 (20%) | Modelo relacional; JPA-Hibernate; CRUD; JPQL; transacciones; Spring Security; roles/permisos; JWT; datos de prueba; indicadores que ya puedan calcularse desde persistencia. | Back-end seguro y persistente. |
| Semana 11-15 · APF3 (20%) | Angular; componentes + SASS; rutas; comunicación entre componentes; formularios; validación y manejo de errores; consumo REST; autenticación/autorización desde front-end; integración parcial. | Flujos E2E críticos funcionando. |
| Semana 16-18 · PROY (40%) | Comunicación front/back completa; resolución de incidencias de integración; despliegue; demostración de indicadores; pruebas; cierre de matriz de trazabilidad; sustentación técnica y de negocio. | Solución desplegada, medible y defendible. |

## Trabajo en equipos de 5

| Responsabilidad principal | Entregables |
| --- | --- |
| 1. Líder de producto y trazabilidad | Problema, matriz, objetivos, backlog y control de coherencia entre indicador y requisito. |
| 2. Responsable de API y TDD | Controladores, servicios, reglas críticas, contratos REST y pruebas automatizadas. |
| 3. Responsable de datos | Modelo relacional, JPA/Hibernate, JPQL, transacciones e integridad de datos. |
| 4. Responsable de front-end | Angular, SASS, rutas, componentes, formularios, validaciones y experiencia de uso. |
| 5. Responsable de seguridad e integración | Spring Security, roles/permisos, JWT, integración E2E, pruebas de autorización y despliegue. |

|  | REGLA DE EQUIPO Los roles son responsabilidades principales, no silos. En la sustentación final, cualquier integrante debe poder explicar la matriz, el modelo de datos, un endpoint, una decisión de seguridad y un flujo front-end/back-end. |
| --- | --- |

## Modelo Didáctico UTP aplicado al acompañamiento del proyecto

| Momento | Aplicación sugerida |
| --- | --- |
| Inicio | Presentar el reto, activar saberes previos y explicitar el logro de la sesión/avance. |
| Utilidad | Conectar el artefacto técnico con el problema, el indicador y la utilidad profesional. |
| Transformación | Modelar, demostrar, analizar casos y construir conocimiento nuevo con ejemplos. |
| Práctica | Sprint del equipo con consigna, checklist, prueba funcional y retroalimentación. |
| Cierre | Síntesis, evidencia del avance, autoevaluación y siguiente compromiso del proyecto. |

| 01 | CAMPUSSEGURO 360 Gestión de incidentes, riesgo y trazabilidad en un campus educativo ficticio |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Un campus con varios edificios recibe reportes de incidencias por teléfono, mensajería y hojas de cálculo. Los registros se duplican, la prioridad se decide de manera subjetiva y los responsables no comparten un historial único. La dirección necesita conocer qué sucede, dónde se concentra el riesgo, quién atendió cada evento y si los tiempos comprometidos se cumplen.

## Datos simulados para iniciar el análisis

480 incidencias por semestre.

17% de reportes duplicados.

41 minutos de tiempo promedio para clasificar y asignar un caso.

22% de casos críticos supera el tiempo objetivo de atención.

12% de registros llega sin ubicación o categoría válida.

9% de cierres no contiene evidencia suficiente de resolución.

## Actores y control de acceso

Reportante · Operador de mesa de control · Responsable de atención · Supervisor · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Registro y consulta de incidencias con categorías, ubicación, severidad y evidencia descriptiva.

Motor transparente de priorización basado en impacto, urgencia y reincidencia.

Asignación de responsables y flujo de estados con historial completo.

Reglas de SLA por tipo/severidad y alertas por vencimiento.

Gestión de comentarios, acciones correctivas y cierre con evidencia obligatoria.

Panel de indicadores por zona, categoría, severidad, responsable y periodo.

Seguridad por roles y permisos; autenticación con JWT.

Auditoría de cambios y consulta de trazabilidad de extremo a extremo.

## Reglas de negocio que deben probarse

Una incidencia crítica no puede cerrarse sin revisión del supervisor.

El reportante solo visualiza sus propios casos; el personal autorizado ve los casos según rol.

El sistema debe impedir transiciones de estado inválidas.

Todo cambio de responsable o severidad debe quedar auditado.

El cálculo de prioridad debe ser explicable y reproducible.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Ranking de zonas/categorías con mayor concentración de eventos usando datos del propio sistema.

Tablero de SLA con semáforo y tendencia de cumplimiento.

Simulación de reasignación de carga cuando un responsable supera un umbral de casos activos.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): eficiencia de atención, trazabilidad, cumplimiento de SLA, calidad del registro, priorización del riesgo

¿Qué parte del problema debe considerarse causa/intervención y cuál resultado medible?

¿Qué indicadores demostrarían que el proceso mejoró sin depender solo de opiniones?

¿Qué datos mínimos deben capturarse para calcular tiempo, reincidencia y cumplimiento de SLA?

## Demostración mínima para sustentar el caso

Un evaluador debe poder crear un incidente, verlo priorizado, asignarlo, seguir su historial, cerrar con evidencia, consultar indicadores y comprobar que un rol no autorizado no accede.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 02 | MEDITURNO CONTINUIDAD Citas, lista de espera y continuidad operativa en una clínica ambulatoria ficticia |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Una clínica ambulatoria coordina citas de varias especialidades mediante llamadas y archivos separados. Las cancelaciones tardías generan huecos, aparecen dobles reservas y el paciente no siempre sabe el estado de su cita. El proyecto se enfoca únicamente en gestión de citas y operación administrativa; no realiza diagnóstico ni recomendación clínica.

## Datos simulados para iniciar el análisis

220 citas programadas por día.

26% de inasistencias.

18 minutos promedio para registrar o reprogramar una cita por canales manuales.

11% de incidencias corresponde a doble reserva o conflicto de horario.

14% de cancelaciones no logra reasignarse a la lista de espera.

58 minutos de espera promedio entre check-in y atención administrativa registrada.

## Actores y control de acceso

Paciente/usuario · Recepción · Profesional de atención · Coordinador · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Agenda por especialidad y disponibilidad.

Reserva, reprogramación y cancelación con reglas de conflicto.

Lista de espera ordenada con criterios transparentes definidos por el negocio.

Check-in y seguimiento de estados de la cita.

Reasignación de cupos liberados y registro de aceptación/rechazo.

Panel de ocupación, inasistencia, tiempos y recuperación de cupos.

Seguridad por roles y JWT; protección de datos de usuarios.

Historial de cambios y auditoría de agenda.

## Reglas de negocio que deben probarse

Ningún profesional puede tener dos citas superpuestas.

Una cita cancelada puede ofrecerse a lista de espera según reglas definidas y auditables.

El paciente solo consulta y modifica sus propias citas dentro de las ventanas permitidas.

Las modificaciones de agenda deben conservar historial.

Los reportes no deben exponer datos personales innecesarios.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Motor de recuperación de cupos cancelados con ranking transparente de lista de espera.

Dashboard de capacidad real vs programada y tasa de inasistencia.

Simulación del impacto de reducir inasistencias en la utilización de la agenda.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): eficiencia de programación, continuidad de atención administrativa, utilización de capacidad, tasa de inasistencia, exactitud de agenda

¿Qué indicador representará mejor la eficiencia de la agenda?

¿Cómo demostrar que la lista de espera aporta valor y no solo agrega complejidad?

¿Qué reglas evitan conflictos sin convertir el proyecto en un simple CRUD?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe reservar, reprogramar, cancelar, recuperar un cupo desde lista de espera, realizar check-in, observar indicadores y verificar restricciones por rol.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 03 | FRIOTRACK 360 Trazabilidad de cadena de frío y gestión de no conformidades |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Una empresa distribuye productos perecibles y registra manualmente despachos, lotes, lecturas de temperatura e incidencias. Cuando existe una desviación, reconstruir qué ocurrió exige revisar varios archivos. El proyecto debe ofrecer trazabilidad por envío y lote, reglas de control y evidencia de las decisiones tomadas.

## Datos simulados para iniciar el análisis

80 despachos diarios.

13% de envíos presenta lecturas incompletas.

8% de entregas llega fuera del horario comprometido.

6% registra una desviación de condición definida por el negocio.

35 minutos promedio para validar una incidencia.

74% de envíos puede reconstruirse de inicio a fin sin buscar información fuera del registro principal.

## Actores y control de acceso

Despacho · Transportista/operador · Recepción · Calidad · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Registro de lotes, despachos y cadena de custodia.

Captura de lecturas periódicas de condición/temperatura.

Reglas de umbral configurables y generación de alertas.

Gestión de no conformidades y acciones correctivas.

Historial de eventos por envío y lote.

Bloqueo/liberación de un lote según rol autorizado.

Panel de cumplimiento, alertas, tiempos de validación y trazabilidad.

Seguridad con roles, JWT y auditoría.

## Reglas de negocio que deben probarse

Una desviación debe generar un evento y no puede eliminarse del historial.

Solo Calidad puede liberar un lote bloqueado.

El cierre de una no conformidad requiere causa, acción y evidencia.

Las lecturas deben conservar fecha/hora y origen.

Las transacciones críticas deben mantener consistencia entre envío, lote y estado.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Línea de tiempo completa de custodia y eventos.

Alerta de riesgo por acumulación de desviaciones en un mismo envío.

Resumen de impacto: qué lotes, despachos y recepciones están relacionados con una no conformidad.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): trazabilidad, cumplimiento, tiempo de respuesta, integridad del registro, control de no conformidades

¿Cómo operacionalizar “trazabilidad” para que sea calculable?

¿Qué eventos deben persistirse para explicar una decisión de bloqueo/liberación?

¿Cómo probar transacciones que actualizan varios elementos del proceso?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe registrar lote y despacho, cargar lecturas, provocar una alerta por regla, gestionar una no conformidad, revisar la línea de tiempo y comprobar el control de acceso.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 04 | REUSOTECH CIRCULAR Pasaporte digital y ciclo de vida para recuperación de equipos electrónicos |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Una organización ficticia recibe equipos electrónicos en desuso para evaluarlos, repararlos, reutilizarlos o enviarlos a disposición final. Los números de serie se duplican, el estado final no siempre queda documentado y es difícil medir cuánto material realmente se recupera. El sistema debe convertir cada equipo en un activo trazable durante todo su ciclo.

## Datos simulados para iniciar el análisis

1 200 equipos recibidos por semestre.

30% no tiene estado final documentado en un repositorio único.

18% de incidencias corresponde a seriales duplicados o inconsistentes.

7 días promedio desde recepción hasta clasificación.

22% de equipos potencialmente reutilizables no se prioriza a tiempo.

28% de expedientes de cierre carece de documento o evidencia de destino.

## Actores y control de acceso

Entidad/usuario aportante · Recepción · Técnico · Supervisor · Auditor/Administrador

## Alcance funcional mínimo

Registro único de equipo por serial y características.

Pasaporte digital con historial de recepción, diagnóstico técnico administrativo, reparación y destino.

Clasificación por reglas: reutilizar, reparar, recuperar componentes o disponer.

Órdenes de revisión/reparación y consumo de repuestos registrado.

Inventario de equipos y componentes recuperados.

Generación de constancia/certificado de cierre del ciclo.

Dashboard de circularidad, tiempos, reuso y trazabilidad.

Seguridad por roles, JWT y auditoría.

## Reglas de negocio que deben probarse

Un serial activo no puede duplicarse.

Todo cambio de clasificación debe conservar motivo y responsable.

Un equipo no puede cerrarse sin destino final y evidencia.

El porcentaje de recuperación debe basarse en estados registrados, no en valores manuales de reporte.

Las acciones del auditor son de consulta; no modifican el ciclo.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Índice de circularidad basado en proporción de equipos reutilizados, reparados o con componentes recuperados.

Pasaporte visual con línea de tiempo de cada equipo.

Detección de cuellos de botella por etapa y responsable.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): trazabilidad del ciclo, tiempo de clasificación, porcentaje de recuperación, integridad de datos, eficiencia operativa

¿Qué variable dependiente representa mejor el valor del proyecto?

¿Cómo evitar que el “índice de circularidad” sea una cifra arbitraria?

¿Qué entidades y eventos permiten reconstruir todo el ciclo de un equipo?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe registrar un equipo, impedir un serial duplicado, clasificarlo, moverlo por etapas, cerrar con destino/evidencia y visualizar el pasaporte y los indicadores.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 05 | STOCKGUARD MYPE Inventario, reposición y control transaccional para una distribuidora ficticia |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Una distribuidora con tres almacenes enfrenta quiebres de stock, compras urgentes y diferencias entre inventario físico y registrado. Los movimientos se registran en archivos separados y las solicitudes de compra se aprueban por mensajería. El reto es asegurar consistencia, trazabilidad y decisiones de reposición basadas en reglas.

## Datos simulados para iniciar el análisis

15% de los productos críticos presenta al menos un quiebre semanal.

23% de las compras se realiza como urgencia.

89% de exactitud entre inventario registrado y conteo de control.

2.7 días promedio desde solicitud hasta aprobación de compra.

8% de solicitudes de compra se duplica.

11% de productos críticos permanece por encima del máximo definido.

## Actores y control de acceso

Almacén · Compras · Supervisor · Consulta comercial · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Catálogo de productos y almacenes.

Movimientos de entrada, salida y transferencia con transacciones.

Niveles mínimo/máximo y reglas de reposición.

Solicitud, aprobación/rechazo y orden de compra interna.

Prevención de duplicidades y validación de stock disponible.

Consultas JPQL para rotación, stock crítico y movimientos.

Dashboard de quiebres, urgencias, exactitud y tiempos de aprobación.

Seguridad por roles y JWT.

## Reglas de negocio que deben probarse

Una salida no puede dejar stock negativo.

Una transferencia debe descontar y aumentar existencias de forma atómica.

Las aprobaciones dependen de rol y monto/condición definidos por el caso.

El sistema debe advertir solicitudes similares abiertas.

Las recomendaciones de reposición deben mostrar la regla utilizada.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Sugerencia de reposición por reglas min/max y consumo reciente registrado.

Simulación de quiebres evitados si se hubiera actuado sobre las alertas.

Tablero de salud de inventario por almacén y producto crítico.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): disponibilidad de stock, exactitud de inventario, tiempo de reposición, urgencia de compras, consistencia transaccional

¿Qué indicadores evidencian que la reposición mejora y no solo que existe un módulo de compras?

¿Qué operaciones necesitan transacciones para evitar inconsistencia?

¿Cómo medir la calidad de una regla de reposición con datos simulados?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe registrar movimientos, impedir stock negativo, ejecutar transferencia transaccional, generar/aprobar reposición, consultar dashboard y verificar permisos.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 06 | TALENTFLOW 360 Prácticas preprofesionales con matching explicable y seguimiento de postulaciones |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Una plataforma ficticia gestiona oportunidades de prácticas, perfiles, postulaciones e entrevistas. Existen expedientes incompletos, demoras de respuesta y postulaciones sin retroalimentación. El reto es construir un flujo transparente, medible y seguro que ayude a organizar el proceso sin usar atributos sensibles para tomar decisiones.

## Datos simulados para iniciar el análisis

900 postulantes activos por periodo.

120 vacantes gestionadas.

34% de perfiles llega incompleto al primer intento.

12 días promedio hasta el primer cambio de estado de una postulación.

26% de postulaciones finaliza el periodo sin retroalimentación registrada.

15% de incidencias corresponde a entrevistas duplicadas o solapadas.

## Actores y control de acceso

Postulante · Reclutador · Evaluador · Coordinador · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Perfil de postulante y validación de completitud.

Vacantes con competencias/requisitos explícitos.

Postulación y seguimiento de estados.

Matching explicable basado solo en criterios profesionales definidos.

Agenda de entrevistas con control de conflictos.

Evaluaciones y retroalimentación estructurada.

Dashboard de tiempos, completitud, avance y carga de evaluaciones.

Seguridad por roles, JWT y protección de datos.

## Reglas de negocio que deben probarse

El matching no puede usar atributos sensibles o irrelevantes.

Cada puntaje debe poder explicarse por criterios visibles.

Un evaluador solo accede a postulaciones asignadas.

El postulante ve sus propios procesos y la retroalimentación habilitada.

Las entrevistas no pueden superponerse para los participantes involucrados.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Score de compatibilidad explicable con desglose por requisito.

Auditoría de por qué una postulación cambió de estado.

Dashboard de tiempos de respuesta y cuello de botella por etapa.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): eficiencia de seguimiento, completitud de expedientes, transparencia del matching, tiempo de respuesta, trazabilidad

¿Cómo operacionalizar “transparencia” sin convertirla en una opinión?

¿Qué indicador demostraría reducción de postulaciones sin seguimiento?

¿Qué datos deben excluirse de la lógica de matching?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe crear perfil/vacante, postular, obtener un score explicable, agendar sin conflictos, evaluar, cambiar estados y comprobar privacidad por rol.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 07 | CONDOOPS SLA Mantenimiento, órdenes de trabajo y desempeño de proveedores en condominios ficticios |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Una administradora atiende solicitudes de mantenimiento de varios edificios. Los residentes reportan por canales distintos, los proveedores no comparten estados y las solicitudes reabiertas no se analizan. El sistema debe priorizar, asignar, medir SLA y conservar evidencia de cada orden.

## Datos simulados para iniciar el análisis

650 solicitudes por trimestre.

27% de solicitudes cerradas se reabre al menos una vez.

46 horas de tiempo promedio de resolución.

31% de solicitudes no tiene SLA definido.

19% de reportes se duplica.

Las evaluaciones de proveedores están dispersas y no se relacionan con órdenes específicas.

## Actores y control de acceso

Residente · Operador · Proveedor/Técnico · Supervisor · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Solicitud de mantenimiento por ubicación y categoría.

Detección/alerta de posible duplicidad.

Priorización y SLA por tipo de incidencia.

Orden de trabajo, asignación y seguimiento.

Registro de materiales/costos simples y evidencia de ejecución.

Reapertura con causa y análisis de reincidencia.

Evaluación de proveedor vinculada a orden.

Dashboard de SLA, reaperturas, tiempos y desempeño.

## Reglas de negocio que deben probarse

Una orden no puede cerrarse sin evidencia y detalle de solución.

Las reaperturas conservan vínculo con el cierre anterior.

El proveedor solo accede a órdenes asignadas.

El supervisor aprueba cierres de categorías críticas.

El indicador de proveedor debe derivarse de órdenes reales, no de una valoración global manual.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Score de prioridad que combine criticidad, antigüedad y reincidencia.

Comparativo de proveedores por SLA, reapertura y satisfacción.

Detección de patrones de mantenimiento recurrente por ubicación.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): tiempo de resolución, cumplimiento de SLA, calidad de cierre, reincidencia, desempeño de proveedores

¿Cómo distinguir entre velocidad y calidad de resolución?

¿Qué indicador evitaría premiar cierres rápidos que luego se reabren?

¿Qué reglas requieren autorización de supervisor?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe reportar, asignar, generar orden, cerrar/reabrir, evaluar proveedor, consultar indicadores y probar que cada rol solo accede a lo permitido.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 08 | FOODTRACE QA Trazabilidad de lotes, control de calidad y simulación de retiro de producto |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Una planta alimentaria ficticia procesa lotes con materias primas de distintos proveedores. Cuando aparece una no conformidad, reconstruir qué insumos participaron y qué productos fueron afectados toma demasiado tiempo. El proyecto debe permitir trazabilidad hacia atrás y hacia adelante, bloqueo/liberación y gestión de acciones correctivas.

## Datos simulados para iniciar el análisis

45 lotes de producción por semana.

10% de registros de lote presenta campos incompletos.

5% de lotes genera una no conformidad.

55 minutos promedio para reconstruir los insumos y salidas de un lote.

18% de liberaciones se retrasa por falta de información.

12% de inconsistencias proviene de códigos de lote de proveedor mal relacionados.

## Actores y control de acceso

Almacén · Producción · Calidad · Supervisor · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Materias primas, proveedores y lotes de entrada.

Órdenes/lotes de producción y consumo de insumos.

Controles de calidad y resultados.

No conformidades, causa, acción correctiva y estado.

Bloqueo/liberación con autorización.

Trazabilidad backward y forward.

Simulación de retiro: identificar productos/entregas relacionados.

Dashboard de completitud, tiempo de trazabilidad y no conformidades.

## Reglas de negocio que deben probarse

Un lote bloqueado no puede utilizarse ni marcarse como liberado sin rol de Calidad.

Los consumos deben conservar relación exacta con lotes de entrada.

Un retiro simulado no modifica datos históricos; genera una evaluación de impacto.

Las liberaciones deben registrar responsable, fecha y evidencia.

Los registros críticos no deben eliminarse físicamente del historial.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Mapa de impacto de una no conformidad a través de relaciones de lotes.

Tiempo de reconstrucción calculado desde eventos del sistema.

Indicador de completitud documental por etapa y proveedor.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): trazabilidad, tiempo de investigación, completitud de registros, control de no conformidades, oportunidad de liberación

¿Cómo medir de forma objetiva la trazabilidad hacia atrás y hacia adelante?

¿Qué modelo relacional soporta relaciones muchos-a-muchos entre lotes e insumos?

¿Qué partes deben protegerse con transacciones?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe crear lotes de entrada y producción, relacionarlos, bloquear/liberar, abrir una no conformidad, ejecutar trazabilidad y simular impacto de retiro.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 09 | LEGALDEADLINE FLOW Expedientes, tareas, plazos y auditoría para un estudio jurídico ficticio |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Un estudio jurídico ficticio administra expedientes, tareas, documentos y plazos en carpetas y calendarios separados. El proyecto no brinda asesoría legal ni usa datos reales; se limita a gestionar información operativa simulada. El reto es reducir omisiones, ordenar carga de trabajo y asegurar trazabilidad de cambios.

## Datos simulados para iniciar el análisis

260 expedientes activos.

14% de plazos recibe recordatorio tardío o fuera del flujo definido.

18% de documentos se almacena sin clasificación consistente.

22 minutos promedio para localizar la última versión de un documento.

9% de tareas se duplica por falta de visibilidad.

24% de integrantes concentra más tareas activas que el umbral interno definido.

## Actores y control de acceso

Asistente · Abogado · Coordinador · Cumplimiento/Auditor · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Expedientes y datos operativos mínimos.

Tareas, plazos, responsables y prioridades.

Documentos como metadatos/versiones y estado de revisión.

Alertas de proximidad de plazos.

Bitácora de cambios, reasignaciones y cierres.

Vista de carga de trabajo por responsable.

Panel de plazos próximos, vencimientos, duplicidades y tiempos.

Seguridad por rol y JWT.

## Reglas de negocio que deben probarse

Ningún plazo puede eliminarse sin quedar auditado; debe anularse con motivo.

El auditor consulta historial pero no modifica el expediente.

Las tareas críticas requieren confirmación de cierre.

El sistema debe identificar posible duplicidad de tarea dentro del mismo expediente.

El tablero no expone más información del expediente que la necesaria para el rol.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Score de riesgo de plazo basado en cercanía, estado y tareas pendientes.

Balanceador visual de carga con recomendación transparente de reasignación.

Historial de versiones y decisiones de estado del documento.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): oportunidad de seguimiento, trazabilidad, tiempo de localización, balance de carga, control de plazos

¿Qué indicador mide mejor el riesgo operativo de incumplimiento?

¿Cómo demostrar que la trazabilidad mejora sin usar información real sensible?

¿Qué permisos deberían verificarse con pruebas negativas?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe crear expediente/tarea/plazo, generar alerta, registrar versión documental, reasignar, consultar carga y probar bitácora y restricciones por rol.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 10 | SMARTLAB ASSURANCE Reservas, préstamo, mantenimiento y disponibilidad de equipos de laboratorio |
| --- | --- |

|  | LÍNEA BASE DEL CASO Todos los datos numéricos de esta ficha son simulados y se entregan para que el equipo construya su línea base, variables e indicadores. No representan a una organización real. |
| --- | --- |

## Situación problemática

Un laboratorio técnico ficticio administra equipos, reservas, préstamos y mantenimiento con archivos separados. Existen conflictos de horario, devoluciones tardías y equipos que siguen apareciendo disponibles pese a requerir mantenimiento. El sistema debe unir disponibilidad, trazabilidad de uso y mantenimiento preventivo.

## Datos simulados para iniciar el análisis

180 equipos registrados.

1 100 reservas al mes.

16% de incidencias corresponde a conflicto o doble reserva.

12% de reservas termina en inasistencia.

9% de préstamos se devuelve fuera de plazo.

21% de mantenimientos preventivos se ejecuta después de la fecha/uso objetivo.

## Actores y control de acceso

Estudiante/usuario · Técnico de laboratorio · Docente/responsable · Coordinador · Administrador

## Alcance funcional mínimo

Catálogo de equipos, estado y ubicación.

Calendario de reservas con validación de conflictos.

Check-out/check-in de préstamo.

Incidencias y daños con evidencia y seguimiento.

Mantenimiento preventivo/correctivo con bloqueo de disponibilidad.

Reglas por horas/contador de uso o fecha para recomendar mantenimiento.

Dashboard de utilización, conflictos, no-show, mora y mantenimiento.

Seguridad por roles, JWT y auditoría.

## Reglas de negocio que deben probarse

Un equipo en mantenimiento o fuera de servicio no puede reservarse.

No existen dos reservas superpuestas para el mismo equipo.

El préstamo solo puede iniciarse sobre una reserva válida o una autorización definida.

El cierre de mantenimiento actualiza disponibilidad de forma consistente.

Los cambios de estado del equipo deben conservar historial.

## Reto de nivel profesional: el diferencial “wow”

Motor de disponibilidad que combine reserva, préstamo y mantenimiento en una sola decisión.

Recomendación de mantenimiento por regla de uso acumulado/fecha.

Mapa temporal de utilización para identificar equipos saturados y ociosos.

|  | ARQUITECTURA MÍNIMA COMÚN Arquitectura mínima común: Spring Boot + API REST + TDD + JPA/Hibernate + JPQL/transacciones + Spring Security (roles/permisos) + JWT + Angular/SASS + rutas/componentes/formularios + consumo REST + integración front/back + despliegue. |
| --- | --- |

## Reto de matriz de consistencia

Constructos a discutir (no resueltos): disponibilidad, utilización, conflictos de reserva, puntualidad de devolución, cumplimiento de mantenimiento

¿Cómo medir disponibilidad real y no solo disponibilidad en calendario?

¿Qué transacciones aseguran que reservar, prestar y bloquear mantenimiento no entren en conflicto?

¿Qué indicador demuestra que el sistema reduce conflictos?

## Demostración mínima para sustentar el caso

El evaluador debe reservar sin conflictos, prestar/devolver, bloquear por mantenimiento, registrar incidencia, consultar disponibilidad e indicadores y verificar roles.

## Evidencias del caso por hito oficial

| Hito | Evidencia mínima del caso |
| --- | --- |
| APF1 · S5 | Matriz + indicadores + reglas críticas + API REST inicial + TDD. |
| APF2 · S10 | Persistencia relacional + consultas + transacciones + roles/permisos + JWT. |
| APF3 · S15 | Angular integrado: rutas, componentes, formularios, validación, consumo REST y autorización. |
| PROY · S18 | Flujo E2E desplegado + indicadores calculados + demostración de seguridad, trazabilidad y mejora. |

## Condición de excelencia

El equipo no obtiene el nivel más alto por cantidad de pantallas. Debe demostrar una cadena completa de trazabilidad: problema → variable → dimensión → indicador → requisito → dato → endpoint → componente Angular → prueba → evidencia en el sistema desplegado.

| 06 | CHECKLIST DE ALTO NIVEL PARA LA SUSTENTACIÓN Lo que debería impresionar a un especialista que revise el trabajo |
| --- | --- |

□ El problema está escrito con datos del caso y no como una descripción genérica del sector.

□ La matriz de consistencia mantiene correspondencia entre problema, objetivo, VI, VD, dimensiones e indicadores.

□ La matriz de operacionalización incluye fórmulas/escala y fuentes de datos que existen en el sistema.

□ Cada indicador puede rastrearse hasta campos, reglas, endpoints, componentes y pruebas.

□ El dominio tiene reglas reales: estados, autorizaciones, restricciones, auditoría, transacciones y manejo de excepciones.

□ La API REST usa métodos HTTP coherentes y respuestas de error comprensibles.

□ Las reglas críticas tienen evidencia TDD; no solo pruebas manuales.

□ La persistencia usa JPA/Hibernate y consultas JPQL justificadas por el caso.

□ Las operaciones que afectan varios registros protegen la consistencia mediante transacciones.

□ Spring Security separa roles/permisos y JWT se usa de forma verificable.

□ Angular no es una maqueta: consume la API, maneja errores, valida formularios, aplica rutas y comunicación entre componentes.

□ Existe evidencia de integración front-end/back-end y resolución de problemas comunes.

□ El sistema está desplegado y puede demostrarse de extremo a extremo.

□ La sustentación muestra indicadores y explica si la solución mejora el escenario simulado respecto de su línea base.

□ Los cinco integrantes dominan el proyecto y pueden explicar decisiones, no solo su parte.

## Pregunta final de sustentación sugerida

|  | UNA SOLA PREGUNTA QUE REVELA LA CALIDAD DEL PROYECTO “Muéstrame un indicador importante de su matriz y recórreme, sin saltos, desde el problema que lo originó hasta el dato que lo alimenta, el endpoint que lo expone, el componente que lo muestra y la prueba que demuestra que funciona.” |
| --- | --- |

## Cierre para el docente

Estos 10 casos están diseñados para durar todo el curso y escalar con el sílabo: API y TDD en el primer avance, persistencia y seguridad en el segundo, Angular e integración en el tercero, y una solución desplegada y medible en el proyecto final. La matriz de consistencia hace que el proyecto deje de ser “solo software” y se convierta en una solución defendible con indicadores.

Base institucional utilizada: Sílabo oficial UTP 2026 - Ciclo 2 Agosto, DESARROLLO WEB INTEGRADO (100000ST61), y Modelo Didáctico UTP.